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DRIFTER AI OS v1.0
Pilnas architektūros ir įgyvendinimo planas
Asmeninė, kelių modelių, palaipsniui autonomiška AI operacinė sistema


	Dokumento paskirtis
	Reikšmė

	Versija
	1.0 – architektūros ir MVP planas

	Data
	2026 m. rugpjūčio 1 d.

	Tikslinis naudotojas
	Vienas savininkas, keli kintantys workspace, Windows PC, VPS ir Android

	Pagrindinis principas
	Planų kvotos pirmiausia; API tik tada, kai būtina patikimam foniniam darbui



Šis dokumentas yra projektinis žemėlapis, o ne pažadas, kad visi trečiųjų šalių planai, kvotos ar prisijungimo būdai išliks nepakitę. Tiekėjų produktai ir taisyklės gali keistis, todėl modelių prieigos sluoksnis projektuojamas kaip keičiamas adapteris.


1. Vykdomoji santrauka
Drifter AI OS nėra n8n projektas ir nėra vieno LLM tiekėjo „apvalkalas“. Tai tavo valdoma sistema, kuri saugo taisykles, atmintį, workspace, misijas, auditą ir autonomijos lygius, o ChatGPT Codex, Claude Code, Gemini CLI ir būsimi modeliai yra keičiami vykdymo varikliai.
	Klausimas
	Rekomendacija

	Nuo ko pradėti?
	Nuo vienos Git saugyklos ir Codex arba Claude Code terminalinio vedlio Windows kompiuteryje.

	Kas bus pagrindinis portalas?
	Drifter Control Center – paprasta lokali/PWA valdymo aplikacija, kurią agentai padės sukurti etapais.

	Ar reikalingas n8n?
	Tik kaip pasirenkamas jungčių ir rutininių workflow įrankis, ne kaip sistemos centras.

	Ar galima naudoti planų kvotas?
	Taip, oficialiuose tiekėjų produktuose, pvz., Codex CLI/desktop ir Claude Code. Tačiau jų negalima laikyti universalia, garantuota API pakaitalo sąsaja.

	Kada reikės API?
	Kai užduotis privalo veikti be aktyvios vartotojo sesijos, pagal garantuotą grafiką, su struktūrizuotu SLA arba kai oficiali CLI nepalaiko scenarijaus.

	Kiek truks?
	Naudingas MVP: 4–6 savaitės. Patikima v1.0: 12–20 savaičių. Brandesnė sistema: 6–12 mėnesių nuolatinio tobulinimo.



Realistiškiausia strategija: agentai padeda tau kurti pačią sistemą. Tu priimi architektūrinius ir rizikos sprendimus; Codex, Claude Code ir Gemini CLI rašo kodą, testus, dokumentaciją bei diegimo skriptus.
2. Sistemos vizija ir ribos
2.1. Ką sistema turi daryti
Vesti tave per sistemos kūrimą ir kasdienį naudojimą paprasta kalba.
Priimti misijas, sudaryti planą, deleguoti darbus, tikrinti rezultatus ir pateikti suvestinę.
Naudoti TOP tiekėjų modelius per oficialius terminalinius ar darbalaukio agentus, kai tai įmanoma pagal planą.
Palaikyti kelis nepriklausomus workspace, kuriuos galima sukurti, archyvuoti ar pašalinti.
Laikyti taisykles, įgūdžius ir testus nepriklausomai nuo konkretaus modelio.
Dirbti autonomiškai tik suteiktoje misijoje, pagal biudžetą, laiką, leidimus ir stabdymo sąlygas.
Matuoti savo klaidas ir teikti patobulinimų pasiūlymus, bet ne savarankiškai keisti konstituciją ar teises.
2.2. Ko v1.0 sąmoningai nedarys
Nebus nekontroliuojamas „superagentas“, turintis visų paskyrų slaptažodžius.
Nebus kuriama priklausomybė nuo neoficialaus naršyklės sesijų automatizavimo ar kvotų apėjimo.
Nebus automatiškai perkamos paslaugos, siunčiami masiniai laiškai ar atliekami finansiniai veiksmai.
Nebus iš karto diegiama Kubernetes, sudėtinga mikropaslaugų architektūra ar dešimtys agentų.
3. Tikslinė architektūra
Tu (Windows / Android)
        |
        v
Drifter Control Center (PWA + vietinis portalas)
        |
        v
Mission & Policy Core
  |        |        |
  v        v        v
Workspace Memory  Audit  Approval Queue
        |
        v
Model Adapter Layer
  |          |           |
Codex     Claude Code   Gemini CLI
        |
        v
Tool Gateway -> Git / failai / el. paštas / naršyklė / n8n / VPS / kiti MCP įrankiai
3.1. Pagrindiniai komponentai
	Komponentas
	Atsakomybė
	V1.0 realizacija

	Control Center
	Pokalbis, misijos, patvirtinimai, būsena, STOP
	Paprasta web/PWA aplikacija, sukurta agentų pagalba

	Mission Core
	Misijų būsena, žingsniai, terminai, ribos
	Python + FastAPI arba TypeScript; pradžiai Python

	Policy Engine
	Leidimai, rizika, patvirtinimai
	YAML taisyklės + deterministinis kodas + testai

	Workspace Registry
	Atskirtos veiklos sritys
	Atskiri katalogai ir DB tenant_id

	Model Adapters
	Codex, Claude Code, Gemini CLI paleidimas
	Oficialių CLI procesų adapteriai; pradžioje žmogaus valdomi seansai

	Tool Gateway
	Vienoda įrankių sąsaja
	MCP/OpenAPI/funkcijos, minimalios teisės

	Memory
	Faktai, sprendimai, veiklos istorija
	Markdown + SQLite/PostgreSQL; vektoriai tik atsiradus realiam poreikiui

	Audit
	Kas, kada ir kodėl įvyko
	JSONL + DB, nekintami įrašai

	Scheduler
	Ilgesni ir periodiniai darbai
	Windows Task Scheduler pradžioje; VPS cron/systemd vėliau

	n8n adapteris
	Pasirenkamos integracijos
	Diegiamas tik kai sutaupo daugiau darbo nei sukuria sudėtingumo



4. Modelių ir planų strategija
Planų kvotomis galima teisėtai ir praktiškai naudotis per oficialius tiekėjų agentinius produktus. 2026 m. Codex yra prieinamas per ChatGPT paskyrą terminale, IDE, darbalaukio ir debesijos aplinkose; Claude Code palaiko Claude Pro/Max ir kitus planus; Gemini CLI yra oficialus atvirojo kodo terminalinis agentas su Google autentifikacija. Vis dėlto kvotos, palaikomos funkcijos ir automatikos ribos yra tiekėjo kontroliuojamos ir gali keistis.
	Variklis
	Pagrindinė rolė
	Pradinis prioritetas
	Pastaba

	ChatGPT Codex
	Pagrindinis sistemos kūrėjas ir kodų bazės prižiūrėtojas
	1
	Stiprus kelių agentų, repo, terminalo ir automatizacijų režimas; Windows aplikacija prieinama.

	Claude Code
	Architektūros kritikas, ilgo konteksto darbai, kodo peržiūra
	2
	Naudojamas kaip nepriklausomas vertintojas ir alternatyvus vykdytojas.

	Gemini CLI
	Trečias nepriklausomas modelis, MCP ir Google ekosistemos darbai
	3
	Atvirojo kodo CLI; naudinga kaip papildomas tiekėjas ir testavimo balsas.

	API
	Tik fonui, garantuotam integravimui ar struktūrizuotam darbui
	4
	Įjungiama konkrečiai misijai su išlaidų limitu.



4.1. Kelių paskyrų taisyklė
Sistema gali techniškai turėti kelis oficialius profilius, tačiau jie turi būti naudojami pagal tiekėjų taisykles: atskiriems žmonėms, organizacijoms, workspace ar teisėtai įsigytai papildomai talpai. Drifter AI OS neturi automatiškai kurti paskyrų, dalintis prisijungimais ar maskuoti naudojimą tam, kad apeitų vienos paskyros ribas.
Kiekviena paskyra registruojama kaip „Model Capacity Profile“ su savininku, tiekėju, workspace leidimais ir galiojimo būsena.
Prisijungimo slaptažodis nėra perduodamas agentui; naudojamas oficialus CLI prisijungimas arba OS saugykla.
Pasibaigus kvotai sistema gali pasiūlyti teisėtą alternatyvą: kitą tiekėją, kitą organizacijos profilį, palaukti atsinaujinimo arba patvirtinti API biudžetą.
Automatinis persijungimas leidžiamas tik tada, kai oficialūs įrankiai ir naudojimo sąlygos tai palaiko.
5. Vienas pradžios portalas ir darbo vieta
Pirmasis praktinis portalas turėtų būti ne n8n ir ne iš karto savadarbė sudėtinga aplikacija. Pradžia: privati Git saugykla, atidaryta Codex arba Claude Code darbo aplinkoje. Agentas tampa tavo vedliu, o saugykla – vieninteliu tiesos šaltiniu.
drifter-ai-os/
├── AGENTS.md                 # bendros darbo instrukcijos agentams
├── constitution/             # nekintami principai ir ribos
├── workspaces/               # atskiri, keičiami workspace manifestai
├── missions/                 # misijų aprašai ir būsenos
├── skills/                   # versijuojami įgūdžiai
├── policies/                 # mašininės taisyklės
├── adapters/                 # Codex / Claude / Gemini / API adapteriai
├── control-center/           # būsima PWA
├── core/                     # Mission, Policy, Memory, Audit
├── tests/                    # saugumo ir kokybės testai
├── docs/                     # žmogui suprantama dokumentacija
├── infra/                    # Docker, VPS, atsarginės kopijos
└── CHANGELOG.md
	Kasdienis veiksmas
	Kur atliekama

	Prašyti naujos funkcijos
	Codex/Claude Code pokalbyje, repo kataloge

	Matyti architektūrą ir sprendimus
	docs/ ir Control Center

	Patvirtinti pakeitimą
	Git diff / pull request / Control Center approval

	Atšaukti klaidą
	Git revert arba ankstesnė išleidimo versija

	Valdyti iš Android
	Pirmame etape GitHub/GitLab ir tiekėjų mobiliosios sąsajos; vėliau Drifter PWA per Tailscale



6. Įgyvendinimo etapai
	Etapas
	Trukmė
	Pagrindinis darbas
	Baigimo kriterijus

	0 etapas – pasirengimas
	2–4 dienos
	Sukurti paskyrų, įrenginių ir rizikos inventorių; pasirinkti pagrindinį agentą; įdiegti Git, VS Code, Codex ir/ar Claude Code; sukurti privatų repo.
	Repo egzistuoja, agentas perskaito AGENTS.md, gali paaiškinti projektą ir kurti saugius pakeitimus.

	1 etapas – konstitucija ir karkasas
	1 savaitė
	Sukurti constitution, workspace, mission ir policy schemas; automatinius testus; dokumentacijos generatorių.
	Nė vienas agentas negali keisti konstitucijos ar leidimų be aiškaus žmogaus patvirtinimo.

	2 etapas – vieno agento vedlys
	1–2 savaitės
	Sukurti „Chief of Staff“ CLI/portalą, kuris priima misiją, suskaido ją, saugo būseną ir pateikia kitą žingsnį.
	Sistema veda naudotoją per vieną projektą ir atkuria būseną po perkrovimo.

	3 etapas – keli modelių adapteriai
	1–2 savaitės
	Prijungti Codex, Claude Code ir Gemini CLI kaip atskirus profilius; sukurti rankinį maršrutizavimą ir vertinimo testus.
	Tą pačią testinę užduotį galima paleisti su 2–3 tiekėjais ir palyginti rezultatą.

	4 etapas – įrankiai ir Windows Worker
	2–3 savaitės
	Failai, Git, terminalas, saugus naršyklės darbas, dokumentų kūrimas, lokali užduočių eilė, auditavimas.
	Agentas autonomiškai atlieka grįžtamą lokalų darbą sandbox kataloge.

	5 etapas – Control Center ir Android
	2–3 savaitės
	Sukurti PWA: misijos, būsena, patvirtinimai, išlaidų/kvotų būsena, STOP. Tailscale prieiga.
	Telefonu galima matyti eigą, patvirtinti ir sustabdyti misiją.

	6 etapas – VPS ir foninis darbas
	2–3 savaitės
	Perkelti Mission Core, DB ir scheduler į VPS; Windows lieka worker. Įdiegti atsargines kopijas ir stebėseną.
	Mažos rizikos misijos veikia 24/7 be aktyvaus Windows seanso, kai pasirinktas vykdymo būdas tai leidžia.

	7 etapas – realus workspace pilotas
	2–4 savaitės
	Prijungti vieną pašto ar dokumentų workspace tik skaitymo/juodraščio režimu; kaupti pasitikėjimo metrikas.
	Bent 50–100 sėkmingų užduočių, aiški klaidų statistika ir saugus rollback.

	8 etapas – v1.0 stabilizavimas
	2 savaitės
	Saugumo testai, incidentų scenarijai, dokumentacija, atkūrimo bandymas, leidimų peržiūra.
	Atkūrimas iš kopijos patikrintas; sistema turi išleidimo žymą v1.0.



7. Tikslus pirmųjų 30 dienų planas
	Laikas
	Veiksmai
	Rezultatas

	1–2 diena
	Įdiegti Git, VS Code, Codex CLI/desktop ir Claude Code. Sukurti privatų repo.
	Agentai gali dirbti vienoje kontroliuojamoje saugykloje.

	3–4 diena
	Sukurti AGENTS.md, constitution.yaml, SECURITY.md ir sprendimų žurnalą.
	Aiškios nekintamos ribos ir darbo metodas.

	5–7 diena
	Agentas sugeneruoja repo karkasą, lint/test komandas ir pirmą CI.
	Kiekvienas pakeitimas tikrinamas automatiškai.

	2 savaitė
	Sukurti Workspace manifestą, Mission schema, Policy sprendimus allow/deny/approval.
	Veikia pirmoji deterministinė misijos būsena.

	3 savaitė
	Sukurti Chief of Staff terminalinę sąsają ir auditą.
	Gali įvesti tikslą, gauti planą ir matyti žingsnius.

	4 savaitė
	Sukurti minimalią vietinę web sąsają ir pirmą Android PWA prototipą.
	Telefonu matoma misijų būsena ir patvirtinimo eilė.



8. Autonomijos didinimo metodas
Autonomija didinama ne pagal bendrą įspūdį, o atskirai kiekvienam veiksmui ir workspace. Agentas gali būti labai patikimas klasifikuodamas laiškus, bet vis dar neturėti teisės jų siųsti.
	Lygis
	Leidžiama
	Pakėlimo kriterijus

	A0 – patarėjas
	Tik analizė ir pasiūlymai
	10 kokybiškų testinių rezultatų

	A1 – juodraščiai
	Kuria failus ir juodraščius sandbox
	20 sėkmingų užduočių, 0 rimtų pažeidimų

	A2 – grįžtami veiksmai
	Git šakos, etiketės, vidinės užduotys
	50 sėkmingų vykdymų, rollback patikrintas

	A3 – ribotas išorinis veiksmas
	Tik iš anksto patvirtinti šablonai ir gavėjai
	100 vykdymų, klaidų rodiklis žemiau nustatytos ribos

	A4 – prižiūrima autonomija
	Dirba pagal misiją ir limitus, išimtims prašo leidimo
	Stabilus pilotas bent 30 dienų

	A5 – autonomija nišoje
	Pilnai valdo vieną mažos rizikos procesą
	Periodinis auditas, kill switch ir patikimas atkūrimas



9. Duomenys, taisyklės, įgūdžiai ir paslaptys
	Turinys
	Pradinis saugojimas
	Vėlesnis saugojimas
	Taisyklė

	Konstitucija, policy, skills
	Privatus Git
	Tas pats Git + release parašai
	Agentai siūlo pakeitimus, žmogus tvirtina

	Misijų būsena
	SQLite + JSONL
	PostgreSQL VPS
	Kiekvienas įrašas turi workspace_id

	Dokumentai
	Workspace failų katalogai
	S3 suderinama saugykla
	Šifravimas ir klasifikacija

	Atmintis
	Markdown/SQLite
	PostgreSQL + paieška
	Šaltinis, pasitikėjimas, galiojimas

	Auditai
	Append-only JSONL
	PostgreSQL/objektinė saugykla
	Agentas negali trinti

	Slaptažodžiai
	Windows Credential Manager arba patikimas password manager
	Secrets Manager tik atsiradus serverio poreikiui
	LLM nemato žalių paslapčių

	Atsarginės kopijos
	Šifruotas išorinis diskas + privatus Git remote
	Antras nepriklausomas objektinės saugyklos tiekėjas
	3-2-1 ir periodinis atkūrimo testas



10. Rekomenduojamas technologinis rinkinys
	Sritis
	Pradžia
	Kodėl

	Pagrindinis agentas
	Codex desktop/CLI arba Claude Code
	Oficialūs planų pagrindu veikiantys agentiniai įrankiai ir stipri terminalo integracija

	Trečias vertintojas
	Gemini CLI
	Nepriklausomas tiekėjas, MCP, atvirojo kodo CLI

	Repo
	GitHub Private arba GitLab Private
	Versijavimas, issue, diff ir rollback

	Kalba
	Python 3.12+
	Paprastesnė automatizacija ir didelė bibliotekų ekosistema

	Backend
	FastAPI
	Aiški API ir automatinė dokumentacija

	UI
	React/Next.js PWA arba paprastesnis HTMX
	Android ir Windows per naršyklę

	DB pradžioje
	SQLite
	Mažai administravimo

	DB vėliau
	PostgreSQL
	Keli worker, auditai, tenant atskyrimas

	Privatus ryšys
	Tailscale
	Telefonas, Windows ir VPS be viešų administravimo portų

	Konteineriai
	Docker Compose tik VPS etape
	Atkuriamumas be Kubernetes sudėtingumo

	Papildomos integracijos
	MCP ir pasirinktinai n8n
	Standartizuoti įrankiai; n8n tik konkrečiai vertei



11. Saugumo kontrolės
Visi agentų pakeitimai atliekami Git šakoje; pagrindinė šaka apsaugota.
Komandų vykdymas pagal nutylėjimą ribojamas projekto katalogu arba konteineriu.
Pavojingos komandos, paslapčių skaitymas, masiniai pakeitimai ir išoriniai veiksmai reikalauja patvirtinimo.
Kiekviena misija turi max_steps, max_runtime, max_cost, allowed_tools ir stop_conditions.
El. pašto, finansų ir paskyrų įrankiai pradedami tik read-only režimu.
„Improvement Agent“ gali kurti pasiūlymus ir eksperimentus, bet negali diegti į production ar patvirtinti savo pakeitimų.
Yra vienas globalus STOP, kuris sustabdo scheduler, worker ir naujus tool call.
11.1. Minimalus misijos manifestas
mission_id: M-2026-001
workspace_id: personal-lab
objective: "Sukurti Drifter Control Center misijų sąrašą"
autonomy_level: A1
allowed_tools: [git.read, git.branch, files.write, tests.run]
forbidden_tools: [email.send, secrets.read, production.deploy]
max_steps: 25
max_runtime_minutes: 60
api_budget_eur: 0
requires_approval: [merge_main, install_dependency]
stop_conditions: [repeated_failure_3, policy_conflict, unknown_secret_request]
12. API naudojimo politika
API nėra draudžiama; ji tampa mokamu avariniu ir patikimumo sluoksniu. Tai leidžia maksimaliai naudoti planų kvotas, bet neblokuoja sistemos, kai reikia tikro 24/7 automatizuoto vykdymo.
	Situacija
	Planų agentas
	API

	Kodo kūrimas, refaktoringas, dokumentacija
	Numatytasis
	Tik jei kvota baigėsi ir darbas kritinis

	Interaktyvus planavimas su tavimi
	Numatytasis
	Nereikalinga

	Naktinis darbas su oficialia agento automatizacija
	Galimas, jei tiekėjas palaiko
	Atsarginis variantas

	Garantija, kad webhook bus apdorotas per minutę
	Nepatikima kaip bendras principas
	Tinkamas

	Daug struktūrizuotų trumpų užklausų
	Gali būti neefektyvu
	Dažnai ekonomiškiau

	Aukštos rizikos sprendimas
	Planų modelis + žmogus
	Papildomas nepriklausomas vertintojas, jei patvirtinta



13. Kiek laiko tai realiai truks
Laikas priklauso ne vien nuo kodo. Didžiausią dalį sudarys taisyklių suformulavimas, testavimas su realiomis užduotimis, integracijų leidimai ir mokymasis. Žemiau – realistiški intervalai vienam ne IT profesionalui, aktyviai naudojančiam agentus kaip programuotojus.
	Rezultatas
	Kalendorinis laikas
	Tavo laikas per savaitę
	Kas gaunama

	Veikiantis karkasas
	1–2 savaitės
	5–8 val.
	Repo, konstitucija, misijos, pirmas agento darbo metodas

	Naudingas MVP
	4–6 savaitės
	6–10 val.
	Chief of Staff CLI/web, vienas workspace, auditai, A0–A1 autonomija

	Praktiška beta
	8–12 savaičių
	5–8 val.
	3 modelių adapteriai, Android PWA, Windows worker, pirmi įrankiai

	Patikima v1.0
	12–20 savaičių
	4–8 val.
	VPS, atsarginės kopijos, realus pilotas, A2–A3 kai kuriems veiksmams

	Brandesnė AI OS
	6–12 mėnesių
	2–6 val.
	Keli workspace, stabilios integracijos, matuojamas savęs tobulinimas



Tai nėra vienkartinis „baigimo“ projektas. v1.0 yra stabilus pagrindas; vėliau nauji workspace ir įgūdžiai diegiami kaip moduliai.
14. Išlaidų modelis
	Etapas
	Privalomos išlaidos
	Pasirenkamos išlaidos

	Pirmas mėnuo
	Vienas aukšto lygio LLM planas; jau turimas Windows PC
	Antras/trečias LLM planas palyginimui

	MVP
	0 € programinei įrangai, jei naudojamas privatus nemokamas Git planas
	Password manager, domenas

	24/7 beta
	Mažas VPS ir galbūt atsarginių kopijų saugykla
	Antras VPS nereikalingas pradžioje

	API avarinis sluoksnis
	0 €, kol neįjungtas
	Griežtas mėnesinis limitas, pvz. 10–50 € pagal realią naudą



Rekomenduojama nepirkti trijų 200 € planų pirmą dieną. Pirmą mėnesį pasirinkti vieną pagrindinį, antrą naudoti kritinei peržiūrai, o trečią prijungti tada, kai jau yra vienodi testai ir galima pamatuoti jo papildomą vertę.
15. Pagrindinės rizikos ir atsakai
	Rizika
	Poveikis
	Atsakas

	Tiekėjas pakeičia kvotas ar CLI
	Sustoja dalis vykdymo
	Adapteriai, keli tiekėjai, eksportuojama būsena, API avarinis režimas

	Agentas sugadina kodą
	Laikinas gedimas
	Git šakos, testai, backup, rollback

	Prompt injection dokumente ar laiške
	Neteisėtas tool call
	Duomenys nelaikomi instrukcijomis; Policy Engine ir įrankių allowlist

	Per daug sudėtinga naudotojui
	Projektas sustoja
	Chief of Staff paaiškina vieną kitą žingsnį; mažas etapų dydis

	Keli workspace susimaišo
	Duomenų nutekėjimas
	Atskiri katalogai, tenant_id, atskiros integracijos ir testai

	Planų automatika nėra pakankamai patikima 24/7
	Neįvykdyta misija
	Scheduler stebi būseną; API tik konkrečiai būtinoms užduotims

	Per didelis tokenų naudojimas
	Kvotos baigiasi
	Trumpi manifestai, suvestinės, repo indeksai, konteksto biudžetai, rezultatų cache



16. V1.0 sėkmės kriterijai
Vienu mygtuku ar komanda galima sukurti naują izoliuotą workspace.
Tą pačią misiją galima perduoti bent dviem skirtingiems modelių tiekėjams.
Po perkrovimo sistema atkuria misijos būseną ir parodo kitą saugų žingsnį.
Android telefone galima matyti vykdymą, patvirtinti, atmesti ir paspausti STOP.
Nė vienas agentas neturi tiesioginės teisės keisti savo policy ar skaityti žalių slaptažodžių.
Atliktas bent vienas pilnas atkūrimas iš atsarginės kopijos.
Vienas realus mažos rizikos procesas veikia bent 30 dienų ir turi matuojamą sėkmės rodiklį.
Yra dokumentuotas būdas pakeisti pagrindinį modelių tiekėją nekeičiant Mission Core.
17. Pirmoji praktinė sesija su agentu
Sukūrus tuščią privatų repo, Codex arba Claude Code galima pateikti šią pirmąją užduotį:
Tu esi Drifter AI OS v1.0 pagrindinis kūrimo vedlys.

Tikslas: sukurti saugų projekto karkasą pagal šiame dokumente aprašytą architektūrą.

Pirmiausia:
1. Perskaityk visą repo ir sukurk ARCHITECTURE.md pasiūlymą.
2. Sukurk AGENTS.md, constitution/constitution.yaml ir SECURITY.md.
3. Sukurk minimalias Workspace ir Mission JSON schemas.
4. Sukurk testus, įrodančius, kad agentas negali pats pakelti autonomijos lygio ar pakeisti konstitucijos.
5. Nieko nediek sistemos mastu ir nenaudok tinklo be mano patvirtinimo.
6. Prieš kiekvieną didesnį pakeitimą pateik planą ir rizikas.
7. Darbą atlik atskiroje Git šakoje ir pabaigoje parodyk diff bei testų rezultatus.
18. Rekomenduojamas sprendimas dabar
Pradėti nuo Codex kaip pagrindinio kūrimo vedlio Windows aplinkoje, Claude Code naudoti kaip nepriklausomą architektūros ir saugumo vertintoją, o Gemini CLI prijungti trečiame etape. Pirmąsias 4–6 savaites nekurti VPS priklausomybės ir neprijungti realių el. pašto paskyrų. Pirmiausia turi veikti repo, konstitucija, misijos, policy testai ir vietinis Control Center prototipas.
19. Patikrinti šaltiniai ir pastabos
OpenAI – Using Codex with your ChatGPT plan – Codex gali būti naudojamas su ChatGPT planu; konkretūs limitai priklauso nuo plano.
OpenAI – Codex CLI ir Codex dokumentacija – CLI gali tikrinti, redaguoti ir vykdyti kodą terminale; Codex veikia ir IDE bei darbalaukio aplinkose.
OpenAI – Codex app – 2026 m. Codex darbalaukio aplikacija tapo prieinama ir Windows; palaiko kelis agentus ir automatizacijas.
Anthropic – Claude Code authentication, overview ir legal – Claude Code palaiko Claude prenumeratas bei oficialius prisijungimo būdus; naudojimas turi atitikti planą ir sąlygas.
Google – Gemini CLI dokumentacija – Gemini CLI yra oficialus atvirojo kodo terminalinis agentas, naudojantis ReAct ciklą, įrankius ir MCP.
Pastaba: kainos, kvotos ir konkrečios planų teisės yra kintančios. Prieš perkant planą ar automatizuojant paskyros naudojimą reikia tikrinti tuo metu galiojančią oficialią dokumentaciją ir naudojimo sąlygas.
Privatus projektinis dokumentas




