DRIFTER AI OS v1.0

Pilnas architektūros ir įgyvendinimo planas

Asmeninė, kelių modelių, palaipsniui autonomiška AI operacinė sistema

| Dokumento paskirtis | Reikšmė |
| --- | --- |
| Versija | 1.0 – architektūros ir MVP planas |
| Data | 2026 m. rugpjūčio 1 d. |
| Tikslinis naudotojas | Vienas savininkas, keli kintantys workspace, Windows PC, VPS ir Android |
| Pagrindinis principas | Planų kvotos pirmiausia; API tik tada, kai būtina patikimam foniniam darbui |

Šis dokumentas yra projektinis žemėlapis, o ne pažadas, kad visi trečiųjų šalių planai, kvotos ar prisijungimo būdai išliks nepakitę. Tiekėjų produktai ir taisyklės gali keistis, todėl modelių prieigos sluoksnis projektuojamas kaip keičiamas adapteris.

# 1. Vykdomoji santrauka

Drifter AI OS nėra n8n projektas ir nėra vieno LLM tiekėjo „apvalkalas“. Tai tavo valdoma sistema, kuri saugo taisykles, atmintį, workspace, misijas, auditą ir autonomijos lygius, o ChatGPT Codex, Claude Code, Gemini CLI ir būsimi modeliai yra keičiami vykdymo varikliai.

| Klausimas | Rekomendacija |
| --- | --- |
| Nuo ko pradėti? | Nuo vienos Git saugyklos ir Codex arba Claude Code terminalinio vedlio Windows kompiuteryje. |
| Kas bus pagrindinis portalas? | Drifter Control Center – paprasta lokali/PWA valdymo aplikacija, kurią agentai padės sukurti etapais. |
| Ar reikalingas n8n? | Tik kaip pasirenkamas jungčių ir rutininių workflow įrankis, ne kaip sistemos centras. |
| Ar galima naudoti planų kvotas? | Taip, oficialiuose tiekėjų produktuose, pvz., Codex CLI/desktop ir Claude Code. Tačiau jų negalima laikyti universalia, garantuota API pakaitalo sąsaja. |
| Kada reikės API? | Kai užduotis privalo veikti be aktyvios vartotojo sesijos, pagal garantuotą grafiką, su struktūrizuotu SLA arba kai oficiali CLI nepalaiko scenarijaus. |
| Kiek truks? | Naudingas MVP: 4–6 savaitės. Patikima v1.0: 12–20 savaičių. Brandesnė sistema: 6–12 mėnesių nuolatinio tobulinimo. |

Realistiškiausia strategija: agentai padeda tau kurti pačią sistemą. Tu priimi architektūrinius ir rizikos sprendimus; Codex, Claude Code ir Gemini CLI rašo kodą, testus, dokumentaciją bei diegimo skriptus.

# 2. Sistemos vizija ir ribos

## 2.1. Ką sistema turi daryti

Vesti tave per sistemos kūrimą ir kasdienį naudojimą paprasta kalba.

Priimti misijas, sudaryti planą, deleguoti darbus, tikrinti rezultatus ir pateikti suvestinę.

Naudoti TOP tiekėjų modelius per oficialius terminalinius ar darbalaukio agentus, kai tai įmanoma pagal planą.

Palaikyti kelis nepriklausomus workspace, kuriuos galima sukurti, archyvuoti ar pašalinti.

Laikyti taisykles, įgūdžius ir testus nepriklausomai nuo konkretaus modelio.

Dirbti autonomiškai tik suteiktoje misijoje, pagal biudžetą, laiką, leidimus ir stabdymo sąlygas.

Matuoti savo klaidas ir teikti patobulinimų pasiūlymus, bet ne savarankiškai keisti konstituciją ar teises.

## 2.2. Ko v1.0 sąmoningai nedarys

Nebus nekontroliuojamas „superagentas“, turintis visų paskyrų slaptažodžius.

Nebus kuriama priklausomybė nuo neoficialaus naršyklės sesijų automatizavimo ar kvotų apėjimo.

Nebus automatiškai perkamos paslaugos, siunčiami masiniai laiškai ar atliekami finansiniai veiksmai.

Nebus iš karto diegiama Kubernetes, sudėtinga mikropaslaugų architektūra ar dešimtys agentų.

# 3. Tikslinė architektūra

Tu (Windows / Android)
        |
        v
Drifter Control Center (PWA + vietinis portalas)
        |
        v
Mission & Policy Core
  |        |        |
  v        v        v
Workspace Memory  Audit  Approval Queue
        |
        v
Model Adapter Layer
  |          |           |
Codex     Claude Code   Gemini CLI
        |
        v
Tool Gateway -> Git / failai / el. paštas / naršyklė / n8n / VPS / kiti MCP įrankiai

## 3.1. Pagrindiniai komponentai

| Komponentas | Atsakomybė | V1.0 realizacija |
| --- | --- | --- |
| Control Center | Pokalbis, misijos, patvirtinimai, būsena, STOP | Paprasta web/PWA aplikacija, sukurta agentų pagalba |
| Mission Core | Misijų būsena, žingsniai, terminai, ribos | Python + FastAPI arba TypeScript; pradžiai Python |
| Policy Engine | Leidimai, rizika, patvirtinimai | YAML taisyklės + deterministinis kodas + testai |
| Workspace Registry | Atskirtos veiklos sritys | Atskiri katalogai ir DB tenant_id |
| Model Adapters | Codex, Claude Code, Gemini CLI paleidimas | Oficialių CLI procesų adapteriai; pradžioje žmogaus valdomi seansai |
| Tool Gateway | Vienoda įrankių sąsaja | MCP/OpenAPI/funkcijos, minimalios teisės |
| Memory | Faktai, sprendimai, veiklos istorija | Markdown + SQLite/PostgreSQL; vektoriai tik atsiradus realiam poreikiui |
| Audit | Kas, kada ir kodėl įvyko | JSONL + DB, nekintami įrašai |
| Scheduler | Ilgesni ir periodiniai darbai | Windows Task Scheduler pradžioje; VPS cron/systemd vėliau |
| n8n adapteris | Pasirenkamos integracijos | Diegiamas tik kai sutaupo daugiau darbo nei sukuria sudėtingumo |

# 4. Modelių ir planų strategija

Planų kvotomis galima teisėtai ir praktiškai naudotis per oficialius tiekėjų agentinius produktus. 2026 m. Codex yra prieinamas per ChatGPT paskyrą terminale, IDE, darbalaukio ir debesijos aplinkose; Claude Code palaiko Claude Pro/Max ir kitus planus; Gemini CLI yra oficialus atvirojo kodo terminalinis agentas su Google autentifikacija. Vis dėlto kvotos, palaikomos funkcijos ir automatikos ribos yra tiekėjo kontroliuojamos ir gali keistis.

| Variklis | Pagrindinė rolė | Pradinis prioritetas | Pastaba |
| --- | --- | --- | --- |
| ChatGPT Codex | Pagrindinis sistemos kūrėjas ir kodų bazės prižiūrėtojas | 1 | Stiprus kelių agentų, repo, terminalo ir automatizacijų režimas; Windows aplikacija prieinama. |
| Claude Code | Architektūros kritikas, ilgo konteksto darbai, kodo peržiūra | 2 | Naudojamas kaip nepriklausomas vertintojas ir alternatyvus vykdytojas. |
| Gemini CLI | Trečias nepriklausomas modelis, MCP ir Google ekosistemos darbai | 3 | Atvirojo kodo CLI; naudinga kaip papildomas tiekėjas ir testavimo balsas. |
| API | Tik fonui, garantuotam integravimui ar struktūrizuotam darbui | 4 | Įjungiama konkrečiai misijai su išlaidų limitu. |

## 4.1. Kelių paskyrų taisyklė

Sistema gali techniškai turėti kelis oficialius profilius, tačiau jie turi būti naudojami pagal tiekėjų taisykles: atskiriems žmonėms, organizacijoms, workspace ar teisėtai įsigytai papildomai talpai. Drifter AI OS neturi automatiškai kurti paskyrų, dalintis prisijungimais ar maskuoti naudojimą tam, kad apeitų vienos paskyros ribas.

Kiekviena paskyra registruojama kaip „Model Capacity Profile“ su savininku, tiekėju, workspace leidimais ir galiojimo būsena.

Prisijungimo slaptažodis nėra perduodamas agentui; naudojamas oficialus CLI prisijungimas arba OS saugykla.

Pasibaigus kvotai sistema gali pasiūlyti teisėtą alternatyvą: kitą tiekėją, kitą organizacijos profilį, palaukti atsinaujinimo arba patvirtinti API biudžetą.

Automatinis persijungimas leidžiamas tik tada, kai oficialūs įrankiai ir naudojimo sąlygos tai palaiko.

# 5. Vienas pradžios portalas ir darbo vieta

Pirmasis praktinis portalas turėtų būti ne n8n ir ne iš karto savadarbė sudėtinga aplikacija. Pradžia: privati Git saugykla, atidaryta Codex arba Claude Code darbo aplinkoje. Agentas tampa tavo vedliu, o saugykla – vieninteliu tiesos šaltiniu.

drifter-ai-os/
├── AGENTS.md                 # bendros darbo instrukcijos agentams
├── constitution/             # nekintami principai ir ribos
├── workspaces/               # atskiri, keičiami workspace manifestai
├── missions/                 # misijų aprašai ir būsenos
├── skills/                   # versijuojami įgūdžiai
├── policies/                 # mašininės taisyklės
├── adapters/                 # Codex / Claude / Gemini / API adapteriai
├── control-center/           # būsima PWA
├── core/                     # Mission, Policy, Memory, Audit
├── tests/                    # saugumo ir kokybės testai
├── docs/                     # žmogui suprantama dokumentacija
├── infra/                    # Docker, VPS, atsarginės kopijos
└── CHANGELOG.md

| Kasdienis veiksmas | Kur atliekama |
| --- | --- |
| Prašyti naujos funkcijos | Codex/Claude Code pokalbyje, repo kataloge |
| Matyti architektūrą ir sprendimus | docs/ ir Control Center |
| Patvirtinti pakeitimą | Git diff / pull request / Control Center approval |
| Atšaukti klaidą | Git revert arba ankstesnė išleidimo versija |
| Valdyti iš Android | Pirmame etape GitHub/GitLab ir tiekėjų mobiliosios sąsajos; vėliau Drifter PWA per Tailscale |

# 6. Įgyvendinimo etapai

| Etapas | Trukmė | Pagrindinis darbas | Baigimo kriterijus |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 etapas – pasirengimas | 2–4 dienos | Sukurti paskyrų, įrenginių ir rizikos inventorių; pasirinkti pagrindinį agentą; įdiegti Git, VS Code, Codex ir/ar Claude Code; sukurti privatų repo. | Repo egzistuoja, agentas perskaito AGENTS.md, gali paaiškinti projektą ir kurti saugius pakeitimus. |
| 1 etapas – konstitucija ir karkasas | 1 savaitė | Sukurti constitution, workspace, mission ir policy schemas; automatinius testus; dokumentacijos generatorių. | Nė vienas agentas negali keisti konstitucijos ar leidimų be aiškaus žmogaus patvirtinimo. |
| 2 etapas – vieno agento vedlys | 1–2 savaitės | Sukurti „Chief of Staff“ CLI/portalą, kuris priima misiją, suskaido ją, saugo būseną ir pateikia kitą žingsnį. | Sistema veda naudotoją per vieną projektą ir atkuria būseną po perkrovimo. |
| 3 etapas – keli modelių adapteriai | 1–2 savaitės | Prijungti Codex, Claude Code ir Gemini CLI kaip atskirus profilius; sukurti rankinį maršrutizavimą ir vertinimo testus. | Tą pačią testinę užduotį galima paleisti su 2–3 tiekėjais ir palyginti rezultatą. |
| 4 etapas – įrankiai ir Windows Worker | 2–3 savaitės | Failai, Git, terminalas, saugus naršyklės darbas, dokumentų kūrimas, lokali užduočių eilė, auditavimas. | Agentas autonomiškai atlieka grįžtamą lokalų darbą sandbox kataloge. |
| 5 etapas – Control Center ir Android | 2–3 savaitės | Sukurti PWA: misijos, būsena, patvirtinimai, išlaidų/kvotų būsena, STOP. Tailscale prieiga. | Telefonu galima matyti eigą, patvirtinti ir sustabdyti misiją. |
| 6 etapas – VPS ir foninis darbas | 2–3 savaitės | Perkelti Mission Core, DB ir scheduler į VPS; Windows lieka worker. Įdiegti atsargines kopijas ir stebėseną. | Mažos rizikos misijos veikia 24/7 be aktyvaus Windows seanso, kai pasirinktas vykdymo būdas tai leidžia. |
| 7 etapas – realus workspace pilotas | 2–4 savaitės | Prijungti vieną pašto ar dokumentų workspace tik skaitymo/juodraščio režimu; kaupti pasitikėjimo metrikas. | Bent 50–100 sėkmingų užduočių, aiški klaidų statistika ir saugus rollback. |
| 8 etapas – v1.0 stabilizavimas | 2 savaitės | Saugumo testai, incidentų scenarijai, dokumentacija, atkūrimo bandymas, leidimų peržiūra. | Atkūrimas iš kopijos patikrintas; sistema turi išleidimo žymą v1.0. |

# 7. Tikslus pirmųjų 30 dienų planas

| Laikas | Veiksmai | Rezultatas |
| --- | --- | --- |
| 1–2 diena | Įdiegti Git, VS Code, Codex CLI/desktop ir Claude Code. Sukurti privatų repo. | Agentai gali dirbti vienoje kontroliuojamoje saugykloje. |
| 3–4 diena | Sukurti AGENTS.md, constitution.yaml, SECURITY.md ir sprendimų žurnalą. | Aiškios nekintamos ribos ir darbo metodas. |
| 5–7 diena | Agentas sugeneruoja repo karkasą, lint/test komandas ir pirmą CI. | Kiekvienas pakeitimas tikrinamas automatiškai. |
| 2 savaitė | Sukurti Workspace manifestą, Mission schema, Policy sprendimus allow/deny/approval. | Veikia pirmoji deterministinė misijos būsena. |
| 3 savaitė | Sukurti Chief of Staff terminalinę sąsają ir auditą. | Gali įvesti tikslą, gauti planą ir matyti žingsnius. |
| 4 savaitė | Sukurti minimalią vietinę web sąsają ir pirmą Android PWA prototipą. | Telefonu matoma misijų būsena ir patvirtinimo eilė. |

# 8. Autonomijos didinimo metodas

Autonomija didinama ne pagal bendrą įspūdį, o atskirai kiekvienam veiksmui ir workspace. Agentas gali būti labai patikimas klasifikuodamas laiškus, bet vis dar neturėti teisės jų siųsti.

| Lygis | Leidžiama | Pakėlimo kriterijus |
| --- | --- | --- |
| A0 – patarėjas | Tik analizė ir pasiūlymai | 10 kokybiškų testinių rezultatų |
| A1 – juodraščiai | Kuria failus ir juodraščius sandbox | 20 sėkmingų užduočių, 0 rimtų pažeidimų |
| A2 – grįžtami veiksmai | Git šakos, etiketės, vidinės užduotys | 50 sėkmingų vykdymų, rollback patikrintas |
| A3 – ribotas išorinis veiksmas | Tik iš anksto patvirtinti šablonai ir gavėjai | 100 vykdymų, klaidų rodiklis žemiau nustatytos ribos |
| A4 – prižiūrima autonomija | Dirba pagal misiją ir limitus, išimtims prašo leidimo | Stabilus pilotas bent 30 dienų |
| A5 – autonomija nišoje | Pilnai valdo vieną mažos rizikos procesą | Periodinis auditas, kill switch ir patikimas atkūrimas |

# 9. Duomenys, taisyklės, įgūdžiai ir paslaptys

| Turinys | Pradinis saugojimas | Vėlesnis saugojimas | Taisyklė |
| --- | --- | --- | --- |
| Konstitucija, policy, skills | Privatus Git | Tas pats Git + release parašai | Agentai siūlo pakeitimus, žmogus tvirtina |
| Misijų būsena | SQLite + JSONL | PostgreSQL VPS | Kiekvienas įrašas turi workspace_id |
| Dokumentai | Workspace failų katalogai | S3 suderinama saugykla | Šifravimas ir klasifikacija |
| Atmintis | Markdown/SQLite | PostgreSQL + paieška | Šaltinis, pasitikėjimas, galiojimas |
| Auditai | Append-only JSONL | PostgreSQL/objektinė saugykla | Agentas negali trinti |
| Slaptažodžiai | Windows Credential Manager arba patikimas password manager | Secrets Manager tik atsiradus serverio poreikiui | LLM nemato žalių paslapčių |
| Atsarginės kopijos | Šifruotas išorinis diskas + privatus Git remote | Antras nepriklausomas objektinės saugyklos tiekėjas | 3-2-1 ir periodinis atkūrimo testas |

# 10. Rekomenduojamas technologinis rinkinys

| Sritis | Pradžia | Kodėl |
| --- | --- | --- |
| Pagrindinis agentas | Codex desktop/CLI arba Claude Code | Oficialūs planų pagrindu veikiantys agentiniai įrankiai ir stipri terminalo integracija |
| Trečias vertintojas | Gemini CLI | Nepriklausomas tiekėjas, MCP, atvirojo kodo CLI |
| Repo | GitHub Private arba GitLab Private | Versijavimas, issue, diff ir rollback |
| Kalba | Python 3.12+ | Paprastesnė automatizacija ir didelė bibliotekų ekosistema |
| Backend | FastAPI | Aiški API ir automatinė dokumentacija |
| UI | React/Next.js PWA arba paprastesnis HTMX | Android ir Windows per naršyklę |
| DB pradžioje | SQLite | Mažai administravimo |
| DB vėliau | PostgreSQL | Keli worker, auditai, tenant atskyrimas |
| Privatus ryšys | Tailscale | Telefonas, Windows ir VPS be viešų administravimo portų |
| Konteineriai | Docker Compose tik VPS etape | Atkuriamumas be Kubernetes sudėtingumo |
| Papildomos integracijos | MCP ir pasirinktinai n8n | Standartizuoti įrankiai; n8n tik konkrečiai vertei |

# 11. Saugumo kontrolės

Visi agentų pakeitimai atliekami Git šakoje; pagrindinė šaka apsaugota.

Komandų vykdymas pagal nutylėjimą ribojamas projekto katalogu arba konteineriu.

Pavojingos komandos, paslapčių skaitymas, masiniai pakeitimai ir išoriniai veiksmai reikalauja patvirtinimo.

Kiekviena misija turi max_steps, max_runtime, max_cost, allowed_tools ir stop_conditions.

El. pašto, finansų ir paskyrų įrankiai pradedami tik read-only režimu.

„Improvement Agent“ gali kurti pasiūlymus ir eksperimentus, bet negali diegti į production ar patvirtinti savo pakeitimų.

Yra vienas globalus STOP, kuris sustabdo scheduler, worker ir naujus tool call.

## 11.1. Minimalus misijos manifestas

mission_id: M-2026-001
workspace_id: personal-lab
objective: "Sukurti Drifter Control Center misijų sąrašą"
autonomy_level: A1
allowed_tools: [git.read, git.branch, files.write, tests.run]
forbidden_tools: [email.send, secrets.read, production.deploy]
max_steps: 25
max_runtime_minutes: 60
api_budget_eur: 0
requires_approval: [merge_main, install_dependency]
stop_conditions: [repeated_failure_3, policy_conflict, unknown_secret_request]

# 12. API naudojimo politika

API nėra draudžiama; ji tampa mokamu avariniu ir patikimumo sluoksniu. Tai leidžia maksimaliai naudoti planų kvotas, bet neblokuoja sistemos, kai reikia tikro 24/7 automatizuoto vykdymo.

| Situacija | Planų agentas | API |
| --- | --- | --- |
| Kodo kūrimas, refaktoringas, dokumentacija | Numatytasis | Tik jei kvota baigėsi ir darbas kritinis |
| Interaktyvus planavimas su tavimi | Numatytasis | Nereikalinga |
| Naktinis darbas su oficialia agento automatizacija | Galimas, jei tiekėjas palaiko | Atsarginis variantas |
| Garantija, kad webhook bus apdorotas per minutę | Nepatikima kaip bendras principas | Tinkamas |
| Daug struktūrizuotų trumpų užklausų | Gali būti neefektyvu | Dažnai ekonomiškiau |
| Aukštos rizikos sprendimas | Planų modelis + žmogus | Papildomas nepriklausomas vertintojas, jei patvirtinta |

# 13. Kiek laiko tai realiai truks

Laikas priklauso ne vien nuo kodo. Didžiausią dalį sudarys taisyklių suformulavimas, testavimas su realiomis užduotimis, integracijų leidimai ir mokymasis. Žemiau – realistiški intervalai vienam ne IT profesionalui, aktyviai naudojančiam agentus kaip programuotojus.

| Rezultatas | Kalendorinis laikas | Tavo laikas per savaitę | Kas gaunama |
| --- | --- | --- | --- |
| Veikiantis karkasas | 1–2 savaitės | 5–8 val. | Repo, konstitucija, misijos, pirmas agento darbo metodas |
| Naudingas MVP | 4–6 savaitės | 6–10 val. | Chief of Staff CLI/web, vienas workspace, auditai, A0–A1 autonomija |
| Praktiška beta | 8–12 savaičių | 5–8 val. | 3 modelių adapteriai, Android PWA, Windows worker, pirmi įrankiai |
| Patikima v1.0 | 12–20 savaičių | 4–8 val. | VPS, atsarginės kopijos, realus pilotas, A2–A3 kai kuriems veiksmams |
| Brandesnė AI OS | 6–12 mėnesių | 2–6 val. | Keli workspace, stabilios integracijos, matuojamas savęs tobulinimas |

Tai nėra vienkartinis „baigimo“ projektas. v1.0 yra stabilus pagrindas; vėliau nauji workspace ir įgūdžiai diegiami kaip moduliai.

# 14. Išlaidų modelis

| Etapas | Privalomos išlaidos | Pasirenkamos išlaidos |
| --- | --- | --- |
| Pirmas mėnuo | Vienas aukšto lygio LLM planas; jau turimas Windows PC | Antras/trečias LLM planas palyginimui |
| MVP | 0 € programinei įrangai, jei naudojamas privatus nemokamas Git planas | Password manager, domenas |
| 24/7 beta | Mažas VPS ir galbūt atsarginių kopijų saugykla | Antras VPS nereikalingas pradžioje |
| API avarinis sluoksnis | 0 €, kol neįjungtas | Griežtas mėnesinis limitas, pvz. 10–50 € pagal realią naudą |

Rekomenduojama nepirkti trijų 200 € planų pirmą dieną. Pirmą mėnesį pasirinkti vieną pagrindinį, antrą naudoti kritinei peržiūrai, o trečią prijungti tada, kai jau yra vienodi testai ir galima pamatuoti jo papildomą vertę.

# 15. Pagrindinės rizikos ir atsakai

| Rizika | Poveikis | Atsakas |
| --- | --- | --- |
| Tiekėjas pakeičia kvotas ar CLI | Sustoja dalis vykdymo | Adapteriai, keli tiekėjai, eksportuojama būsena, API avarinis režimas |
| Agentas sugadina kodą | Laikinas gedimas | Git šakos, testai, backup, rollback |
| Prompt injection dokumente ar laiške | Neteisėtas tool call | Duomenys nelaikomi instrukcijomis; Policy Engine ir įrankių allowlist |
| Per daug sudėtinga naudotojui | Projektas sustoja | Chief of Staff paaiškina vieną kitą žingsnį; mažas etapų dydis |
| Keli workspace susimaišo | Duomenų nutekėjimas | Atskiri katalogai, tenant_id, atskiros integracijos ir testai |
| Planų automatika nėra pakankamai patikima 24/7 | Neįvykdyta misija | Scheduler stebi būseną; API tik konkrečiai būtinoms užduotims |
| Per didelis tokenų naudojimas | Kvotos baigiasi | Trumpi manifestai, suvestinės, repo indeksai, konteksto biudžetai, rezultatų cache |

# 16. V1.0 sėkmės kriterijai

Vienu mygtuku ar komanda galima sukurti naują izoliuotą workspace.

Tą pačią misiją galima perduoti bent dviem skirtingiems modelių tiekėjams.

Po perkrovimo sistema atkuria misijos būseną ir parodo kitą saugų žingsnį.

Android telefone galima matyti vykdymą, patvirtinti, atmesti ir paspausti STOP.

Nė vienas agentas neturi tiesioginės teisės keisti savo policy ar skaityti žalių slaptažodžių.

Atliktas bent vienas pilnas atkūrimas iš atsarginės kopijos.

Vienas realus mažos rizikos procesas veikia bent 30 dienų ir turi matuojamą sėkmės rodiklį.

Yra dokumentuotas būdas pakeisti pagrindinį modelių tiekėją nekeičiant Mission Core.

# 17. Pirmoji praktinė sesija su agentu

Sukūrus tuščią privatų repo, Codex arba Claude Code galima pateikti šią pirmąją užduotį:

Tu esi Drifter AI OS v1.0 pagrindinis kūrimo vedlys.

Tikslas: sukurti saugų projekto karkasą pagal šiame dokumente aprašytą architektūrą.

Pirmiausia:
1. Perskaityk visą repo ir sukurk ARCHITECTURE.md pasiūlymą.
2. Sukurk AGENTS.md, constitution/constitution.yaml ir SECURITY.md.
3. Sukurk minimalias Workspace ir Mission JSON schemas.
4. Sukurk testus, įrodančius, kad agentas negali pats pakelti autonomijos lygio ar pakeisti konstitucijos.
5. Nieko nediek sistemos mastu ir nenaudok tinklo be mano patvirtinimo.
6. Prieš kiekvieną didesnį pakeitimą pateik planą ir rizikas.
7. Darbą atlik atskiroje Git šakoje ir pabaigoje parodyk diff bei testų rezultatus.

# 18. Rekomenduojamas sprendimas dabar

Pradėti nuo Codex kaip pagrindinio kūrimo vedlio Windows aplinkoje, Claude Code naudoti kaip nepriklausomą architektūros ir saugumo vertintoją, o Gemini CLI prijungti trečiame etape. Pirmąsias 4–6 savaites nekurti VPS priklausomybės ir neprijungti realių el. pašto paskyrų. Pirmiausia turi veikti repo, konstitucija, misijos, policy testai ir vietinis Control Center prototipas.

# 19. Patikrinti šaltiniai ir pastabos

OpenAI – Using Codex with your ChatGPT plan – Codex gali būti naudojamas su ChatGPT planu; konkretūs limitai priklauso nuo plano.

OpenAI – Codex CLI ir Codex dokumentacija – CLI gali tikrinti, redaguoti ir vykdyti kodą terminale; Codex veikia ir IDE bei darbalaukio aplinkose.

OpenAI – Codex app – 2026 m. Codex darbalaukio aplikacija tapo prieinama ir Windows; palaiko kelis agentus ir automatizacijas.

Anthropic – Claude Code authentication, overview ir legal – Claude Code palaiko Claude prenumeratas bei oficialius prisijungimo būdus; naudojimas turi atitikti planą ir sąlygas.

Google – Gemini CLI dokumentacija – Gemini CLI yra oficialus atvirojo kodo terminalinis agentas, naudojantis ReAct ciklą, įrankius ir MCP.

Pastaba: kainos, kvotos ir konkrečios planų teisės yra kintančios. Prieš perkant planą ar automatizuojant paskyros naudojimą reikia tikrinti tuo metu galiojančią oficialią dokumentaciją ir naudojimo sąlygas.